## Slide 1: 2D 게임 프로그래밍 프로젝트 3차 발표
2020184024 이승욱

## Slide 2: 개발 진척도
내용 | 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
맵 | 기본 맵 1종 | 구현완료 | 100%
컨트롤러 | 직접 이동 대신 이동거리만큼 맵을 스크롤링 | 구현완료 | 100%
코어 기능 | 업그레이드 플레이어의 차량선택 현실적인 움직임과 계기판 | 업그레이드 구현 완료 차량 선택 미구현(플레이어 차량 고정 움직임은 부분적으로 현실적인 공식 도입 계기판은 간단한 방식으로 생략됨 | 50%
차량 | 4종 이상 | 5종 | 100%
난이도 | 5개의 스테이지가 점진적으로 난이도 상승 | 2,3스테이지의 난이도가 비슷하고 4스테이지가 5스테이지보다 어려움. 전체적으로 갈수록 상승되는편 | 70%
사운드 | 배경음, 차량 배기음, 변속, 부스터 | 배기음, 부스터 효과음 미구현 | 50%

## Slide 3: 깃 커밋 통계
주 | 커밋횟수
Week of Oct 8 | 5
Week of Oct 15 | 0
Week of Oct 22 | 0
Week of Oct 29 | 0
Week of Nov 5 | 6
Week of Nov 12 | 8
Week of Nov 19 | 4
Week of Nov 26 | 10
Week of Dec3 | 3

## Slide 4: 끝 이후 내용은 지인 시연과 인터뷰